**Kivonat**

**Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2017. 03. 29.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Telki Község Képviselő-testülete**

**35 /2017. (III. 29.) Önkormányzati határozat**

**A Közösségi ház megvalósításának lehetőségéről**

Telki község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az új közösségi megvalósításának előkészítéséhez az alábbi ütemtervet fogadja el.

1. Építészeti tervekre vonatkozóan ajánlatkérés Határidő:2017.04.15. Felelős: Polgármester

2. Döntés az építészeti tervező kiválasztásáról Határidő: 2017.04.30. Felelős: képviselő-testület

3. Engedélyes terv elkészítése Határidő: 2017.07.30. Felelős: Polgármester

4. Tervek engedélyeztetése Határidő: 2017.11.30. Felelős: Polgármester

Felkéri a polgármestert az építészeti engedélyezési tervekre elkészítésére vonatkozó ajánlatok bekérésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A kiadmány hiteléül:

Vinczéné dr. Joó Györgyi

igazgatási előadó