**Kivonat**

**Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2018. május 28-án megtartott ülésének**

**jegyzőkönyvéből**

**Telki község Önkormányzat**

 **Képviselő-testülete**

**69/2018. (V.28.) Öh. számú**

**határozata**

**Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről**

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki 731/22 hrsz-ú ingatlanon a Magyar Labdarugó Szövetség beruházásában a Telki község Önkormányzata és a Magyar Labdarugó Szövetség, mint építtetők kérelmére megvalósuló sportcsarnok épület kivitelezési munkák felfüggesztésének megszüntetését kezdeményezi.

A képviselő-testület az eredeti engedélyes tervekhez képest az alábbi módosítási javaslatok megvalósítását kezdeményezi:

- a fejépület teljes áttervezése, hagyományos megjelenésű, megnövelt alapterületű épületté;

- az épület végfalainak, bütüinek megnyitása, építészeti átalakítása;

- mászófal kialakítása;

- a csarnok külső festése;

- tereprendezés, és

- intenzív, több rétegű növényesítés, fasorok telepítése, parkosítás.

A képviselő-testület a kivitelezés folytatását engedélyezi azon munkák esetében, melyek az **eredeti építési engedély alapján végezhető**k és nem járnak sem építési engedély módosítással, sem építéshatósági **bejelentési kötelezettséggel**.

Így végezhető, a teljesség igénye nélkül:

* tornacsarnok héjszerkezet T1 rétegrend szerinti munkái, amennyiben az állékonyságot ez nem befolyásolja, illetve a végfali merevítés ezekhez még nem szükséges;
* villamos és épületgépész munkák az előzőkhöz kapcsolódóan.

Nem végezhető a munka a bütüs csatlakozó falakon és az öltöző épületrészen azok koncepcionális megrendelői elfogadásáig, mely előreláthatólag 30 napon belül megtörténik.

Ez időszakon belül az önkormányzat az alábbiakat határozza meg:

* meg kell vizsgálni az önkormányzati műszaki ellenőr bevonásának lehetőségét,
* fel kell állítani egy ütemtervet, mely az összes szereplőre vonatkozik és mindenki jóváhagyja a maga részéről, mely a vég határidőhöz igazodik, a véghatáridő lehetőség szerint nem változik,
* meg kell vizsgálni a népszavazás lehetőségét, ezt kormányhivatallal véleményeztetni kell, és
* kérjen a főépítésztől egy minél véglegesebbnek tekinthető és környezetbe illesztett látványtervet.

A módosítások megvalósításához szükséges többletforrást a 2018.évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a módosítások megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Deltai Károly sk. dr. Lack Mónika sk.

polgármester jegyző

A kiadmány hiteléül:

dr. Lack Mónika

 jegyző